## Slide 1
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
Secretaría General– Coordinación para la Gestión Contractual​
Octubre 2023

## Slide 2
www.ant.gov.co
Generalidades de la Supervisión
¿Que es la supervisión?
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
¿Quienes son supervisores?
Las supervisiones en la ANT están designadas a funcionarios que tengan la idoneidad, conocimiento y estudio en carreras a fines o experiencia en la labor a ejecutar. En ese sentido, es responsable por los contratos y convenios delegados a su dependencia, incluyendo aquellos que hayan finalizado previo a su designación y que se encuentren en término para liquidar.

## Slide 3
www.ant.gov.co
Generalidades de la Supervisión
¿Cómo se realiza la designación de supervisión?​
​Le corresponde al funcionario de la dependencia de la ANT interesada en la contratación del bien o servicio, quien lo establecerá en los respectivos Estudios Previos.​
La supervisión de los contratos y/o convenios recae en el cargo al que se comunique la misma y no en la persona que ostenta dicho empleo.
¿Cuáles son las facultades de los supervisores?​
Los supervisores están facultados para:​
Exigir el debido cumplimiento de la relación contractual.​
Prevenir corrigiendo los conceptos erróneos impidiendo la desviación del objeto del contrato.​
Verificar el objeto contractual mediante el control de la ejecución del contrato.​
Evaluar mediante informes la ejecución del contrato.​

## Slide 4
www.ant.gov.co
Generalidades de la Supervisión
¿Dónde se encuentran las obligaciones del supervisor?​
Las obligaciones generales, administrativas, técnicas, financieras, así como las prohibiciones se encuentran en el “MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS” de la ANT, identificado​ con código ADQBS-M-002 de fecha 22 de diciembre de 2022.
¿Qué es un informe de supervisión?​
Los informes de supervisión son los documentos donde constan las acciones de vigilancia y control que ejerce el supervisor del contrato, estos pueden ser parciales o finales y deben reflejar la identificación del contrato, el cumplimiento de las obligaciones pactadas, observaciones y/o insuficiencias en la ejecución, balance financiero del contrato, y en general todos los aspectos fundamentales que involucra la supervisión.​

## Slide 5
www.ant.gov.co
Recomendaciones para el ejercicio de la supervisión​
Velar por el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto y las obligaciones pactadas.​
Controlar el cumplimiento de las obligaciones de pagos con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y obligaciones parafiscales, según corresponda.​
Verificar de manera permanente la vigencia de las garantías.​
Realizar la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – portal SECOP II, respecto de todos y cada uno de los informes de supervisión y demás soportes que den cuenta de la ejecución contractual.

## Slide 6
Responsabilidades del supervisor​
RESPONSABILIDAD CIVIL Es la obligación que tiene una persona de reparar los daños que ha causado, en este caso a la Agencia Nacional de Tierras.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Es la obligación que tiene una persona de reparar los daños que ha causado, en este caso a la Agencia Nacional de Tierras.
RESPONSABILIDAD FISCAL
Los supervisores, en su condición de gestores fiscales, al manejar o administrar recursos públicos, se encuentran obligados a resarcir los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de sus conductas, bien sea dolosa o culposa, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
Se encuentra encaminada a determinar si con su actuar u omisión, incumplió los deberes que la Constitución Política y la ley le imponen, contrariando los fines del Estado Social de derecho y afectando la administración pública con tal comportamiento
RESPONSABILIDAD PENAL
Es la consecuencia jurídica generada por la comisión de un hecho tipificado como delito en la ley, para este caso cometido por el supervisor (la conducta es típica, antijurídica y culpable).

## Slide 7
Responsabilidades del supervisor​
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Serán solidariamente responsables de los perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento y por los daños que le sean imputables. El interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad de un posible incumplimiento parcial o total, del contrato o convenio vigilado o de una de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen

## Slide 8
www.ant.gov.co
Funciones y actividades de la supervisión​
Realizar o llevar a cabo el seguimiento a la ejecución del objeto contractual​.
Realizar seguimiento a la gestión financiera y contable del contrato​.
Sustentar la viabilidad en caso de requerirse modificaciones al contrato​.
Impulsar la etapa post contractual (Liquidaciones)​.
Realizar seguimiento a la imposición de sanciones por incumplimientos​.
Verificar las planillas de pago de seguridad social aportadas por los contratistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. ​En caso de que el contratista no acredite el pago al sistema general de seguridad social, estaría incurriendo en un incumplimiento contractual.

## Slide 9
www.ant.gov.co
MEDIDAS GENERALES PARA PREVENCION DAÑO ANTIJURIDICO – DECLARATORIA CONTRATO REALIDAD
Abstenerse en todo momento de emitir instrucciones, impartir órdenes, o solicitar el cumplimiento de actividades a personas cuya relación contractual con la entidad ha finiquitado.​
Revisar y ajustar los objetos y obligaciones contractuales, de modo que se evite la suscripción de contratos que desarrollen actividades de carácter permanente.​
Establecer que las obligaciones a desarrollar correspondan a actividades ocasionales (por el tiempo de ejecución de un trabajo o de manera excepcional y temporal).
Consejo de Estado - Sentencia de unificación - radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)​
Socializado mediante Memorando Radicado No. 20236000045483 de fecha 21/02/2023

## Slide 10
www.ant.gov.co
MEDIDAS GENERALES PARA PREVENCION DAÑO ANTIJURIDICO – DECLARATORIA CONTRATO REALIDAD
Organizar al interior de las dependencias los plazos de ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin que inicien y finalicen de manera GRADUAL ello sin dejar de satisfacer las necesidades de la entidad.​
El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o dependencia
Consejo de Estado - Sentencia de unificación - radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)​
Socializado mediante Memorando Radicado No. 20236000045483 de fecha 21/02/2023

## Slide 11
www.ant.gov.co
MEDIDAS GENERALES PARA PREVENCION DAÑO ANTIJURIDICO – DECLARATORIA CONTRATO REALIDAD
Debe tenerse en cuenta que el establecimiento de jornadas para la ejecución de obligaciones contractuales al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (atención al público, servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas y de turnos para atenderlas​
Evitar exigirle al contratista la participación obligatoria en capacitaciones o eventos que no se encuentren estipulados en el contrato de prestación de servicios.
Consejo de Estado - Sentencia de unificación - radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)​
Socializado mediante Memorando Radicado No. 20236000045483 de fecha 21/02/2023

## Slide 12
www.ant.gov.co
CONCEPTO C-1356 DE 2023 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023.​
La sentencia de unificación SU-380 del 3 de noviembre de 2021 dispuso en síntesis:​
1.- La estabilidad laboral reforzada tiene fundamento constitucional basado en la no discriminación​
2.- Cobija a personas en condición de discapacidad, así como aquellas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud.
3.- La violación de la estabilidad laboral reforzada presume un móvil discriminatorio
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS/ ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD.
CIRCULAR No. 30 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023

## Slide 13
www.ant.gov.co
Recomendaciones generales​
La estabilidad ocupacional reforzada constituye un derecho fundamental, extendido para los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.​
​La supervisión al momento de tener conocimiento de la situación de debilidad manifiesta, deberá adoptar las medidas conducentes a efectos de garantizar la protección del derecho fundamental a la salud y no se podrá dar por terminado el vínculo contractual por razón de la limitación conocida, así se produzca inclusive el vencimiento del plazo estipulado.​
​Esta situación no es impedimento para que la Entidad pueda iniciar el respectivo proceso que permita determinar un posible incumplimiento

## Slide 14
El formato informe seguimiento debe ser debidamente diligenciado por los supervisores, en cumplimiento del Plan de Mejoramiento - Contraloría General de la República.​
Informe de seguimiento a la supervisión de contratos y/o convenios (Persona jurídica)

## Slide 15
LINK MANUALES CONTRATACIÓN Y SUPEVISIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Manual de Contratación
Manual de Supervisión

## Slide 16
GRACIAS