## Slide 1
Socialización Manual de Supervisores
Secretaría General – Coordinación para la Gestión Contractual
Agosto 2023

## Slide 2: Socialización a quienes ejercen la supervisión de los contratos de la ANT
La Coordinación para la Gestión Contractual GITGC de la Agencia Nacional de Tierras, da a conocer la
presente herramienta, la cual se constituye como un elemento de consulta, orientado a precisar conceptos,
ayudar en la toma de decisiones y dinamizar el
ejercicio de los supervisores, en aspectos cotidianos de su labor.
En ese mismo ejercicio y con el presente documento, se identifican tres (3) aspectos relevantes a desarrollar y que conducen a una asertiva toma de decisiones en el ejercicio de la supervisión
1.
Generalidades / Recomendaciones
2.
Responsabilidades
3.
Funciones y actividades de la supervisión

## Slide 3
Generalidades de la Supervisión
¿Que es la supervisión?
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
¿Quienes son supervisores?
Las supervisiones en la ANT están designadas a funcionarios que tengan la idoneidad, conocimiento y estudio en carreras a fines o experiencia en la labor a ejecutar. En ese sentido, es responsable por los contratos y convenios delegados a su dependencia, incluyendo aquellos que hayan finalizado previo a su designación y que se encuentren en término para liquidar.

## Slide 4
¿Cómo se realiza la designación de supervisión?
Le corresponde al funcionario de la dependencia de la ANT interesada en la contratación del bien o servicio, quien lo establecerá en los respectivos Estudios Previos.
La supervisión de los contratos y/o convenios recae en el cargo al que se comunique la misma y no en la persona que ostenta dicho empleo.
¿Cuáles son las facultades de los supervisores?
Los supervisores están facultados para:
Exigir el debido cumplimiento de la relación contractual.
Prevenir corrigiendo los conceptos erróneos impidiendo la desviación del objeto del contrato.
Verificar el objeto contractual mediante el control de la ejecución del contrato.
Evaluar mediante informes la ejecución del contrato.
Generalidades de la Supervisión

## Slide 5
¿Cómo se realiza la designación de supervisión?
Le corresponde al funcionario de la dependencia de la ANT interesada en la contratación del bien o servicio, quien lo establecerá en los respectivos Estudios Previos.
La supervisión de los contratos y/o convenios recae en el cargo al que se comunique la misma y no en la persona que ostenta dicho empleo.
¿Cuáles son las facultades de los supervisores?
Los supervisores están facultados para:
Exigir el debido cumplimiento de la relación contractual
Prevenir corrigiendo los conceptos erróneos impidiendo la desviación del objeto del contrato
Verificar el objeto contractual mediante el control de la ejecución del contrato
Evaluar mediante informes la ejecución del contrato
Realizar recomendaciones desde el punto de vista preventivo y correctivo
Informar al ordenador del gasto o a las instancias competentes los hechos que considere la debida ejecución del contrato
Generalidades de la Supervisión

## Slide 6
¿Dónde se encuentran las obligaciones del supervisor?
Las obligaciones generales, administrativas, técnicas, financieras, así como las prohibiciones se encuentran en el “MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS” de la ANT, identificado
con código ADQBS-M-002 de fecha 22 de diciembre de 2022.
¿Qué es un informe de supervisión?
Los informes de supervisión son los documentos donde constan las acciones de vigilancia y control que ejerce el supervisor del contrato, estos pueden ser parciales o finales y deben reflejar la identificación del contrato, el cumplimiento de las obligaciones pactadas, observaciones y/o insuficiencias en la ejecución, balance financiero del contrato, y en general todos los aspectos fundamentales que involucra la supervisión.
Generalidades de la Supervisión

## Slide 7
Recomendaciones para el ejercicio de la supervisión
Velar por el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto y las obligaciones pactadas.
Controlar el cumplimiento de las obligaciones de pagos con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y obligaciones parafiscales, según corresponda.
Verificar de manera permanente la vigencia de las garantías.
Realizar la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – portal SECOP II, respecto de todos y cada uno de los informes de supervisión y demás soportes que den cuenta de la ejecución contractual.

## Slide 8: Responsabilidades del supervisor
RESPONSABILIDAD CIVIL Es la obligación que tiene una persona de reparar los daños que ha causado, en este caso a la Agencia Nacional de Tierras.
RESPONSABILIDAD FISCAL Los supervisores, en su condición de gestores fiscales, al manejar o administrar recursos públicos, se encuentran obligados a resarcir los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de sus conductas, bien sea dolosa o culposa, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA serán solidariamente responsables de los perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento y por los daños que le sean imputables. El interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad de un posible incumplimiento parcial o total, del contrato o convenio vigilado o de una de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Se
encuentra encaminada a determinar si con su actuar u omisión, incumplió los deberes que la Constitución Política y la ley le imponen, contrariando los fines del Estado Social de derecho y afectando la administración pública con tal comportamiento
RESPONSABILIDAD PENAL Es la consecuencia jurídica comisión de un hecho tipificado como delito en la ley, para este caso cometido por el supervisor (la conducta es típica, antijurídica y culpable).

## Slide 9: Funciones y actividades de la supervisión
Seguimiento a la ejecución del objeto contractual
Seguimiento a la gestión financiera y contable del contrato
Sustentar la viabilidad en caso de requerirse modificaciones al contrato
Seguimiento a la etapa post contractual (Liquidaciones)
Seguimiento a la imposición de sanciones por incumplimientos
Respecto de los informes es importante tener en cuenta, previa aprobación:
  Verificar las planillas de pago de seguridad social aportadas por los contratistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
  En caso de que el contratista no acredite el pago al sistema general de seguridad social, estaría incurriendo en un incumplimiento contractual.

## Slide 10: Tipos de modificaciones que se presentan en la ejecución del contrato
Adición: Es un incremento del valor pactado inicialmente. De conformidad con la normativa vigente, el valor a adicionar no excederá el 50% del valor inicialmente pactado expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las excepciones para los contratos de Interventoría
Prórroga. Es una prolongación del plazo de ejecución pactado en el contrato inicial, sin que se encuentre
soportada en presuntos incumplimientos de las obligaciones contractuales
Otrosí: Es un documento anexo al contrato principal en el que se aclaran, adicionan o cambian condiciones de este, salvo las cláusulas de valor y plazo.
Cesión: Es una transferencia de derechos y obligaciones del contratista a una tercera persona para que esta continúe con la ejecución del contrato. Es importante señalar que el cesionario, debe tener los requisitos mínimos exigidos en el proceso de selección y contrato o superiores calidades que el cedente, por lo expuesto se requiere autorización de la Entidad.
Suspensión: Se presenta cuando existen situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden temporalmente cumplir el objeto del contrato.

## Slide 11
MEDIDAS GENERALES PARA PREVENCION DAÑO ANTIJURIDICO – DECLARATORIA CONTRATO REALIDAD
Consejo de Estado - Sentencia de unificación - radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
Abstenerse en todo momento de emitir instrucciones, impartir órdenes, o solicitar el cumplimiento de actividades a personas cuya relación contractual con la entidad ha finiquitado, aún en los eventos en los que se requiera volver a contratar con la misma persona.
Determinar objetos y obligaciones contractuales que den respuesta a la satisfacción de la necesidad planteada por la entidad en la justificación de los estudios previos, los cuales apuntan a suplir necesidades que surgen en pro del desarrollo de los planes y programas trazados en cumplimiento de la misionalidad de la Agencia
Detallar el propósito de la suscripción del contrato a partir de la ejecución de actividades transitorias, es decir que son requeridas por un tiempo determinado.
Revisar y ajustar los objetos y obligaciones contractuales, de modo que se evite la suscripción de contratos que desarrollen actividades de carácter permanente.
Establecer obligaciones claras que no sean ambiguas y que correspondan a la necesidad identificada por la entidad y a la forma de satisfacerla.
Establecer que las obligaciones a desarrollar correspondan a actividades ocasionales (por el tiempo de ejecución de un trabajo o de manera excepcional y temporal).

## Slide 12
Revisar pertinencia de organizar al interior de las dependencias los plazos de ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de modo que cada contrato inicie y finalice en fechas diferentes de forma GRADUAL, ello sin dejar de satisfacer las necesidades de la entidad.
Establecer plazos de ejecución de conformidad con el periodo de tiempo requerido para dar cumplimiento al avance de metas propuesto en la vigencia fiscal armonizado con el principio de anualidad.
Respecto del uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios como práctica extendida, se recomienda a las dependencias verificar en la planeación, la pertinencia y efectiva necesidad de utilizar dicha modalidad de contratación de modo de no generar un abuso de esta figura contractual.
La relación entre la Entidad y el contratista deberá regirse por lo establecido en virtud de la relación de coordinación entre las partes, establecida en los estudios previos y en el contrato, y su exigencia solo podrá hacerla quien haya sido designado como supervisor de este último.
El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o dependencia
MEDIDAS GENERALES PARA PREVENCION DAÑO ANTIJURIDICO – DECLARATORIA CONTRATO REALIDAD
Consejo de Estado - Sentencia de unificación - radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

## Slide 13
En caso de requerir fijar un horario para la prestación del servicio, éste debe conciliarse de común acuerdo, teniendo en cuenta la naturaleza civil y comercial que regulan el contrato principal.
Debe tenerse en cuenta que el establecimiento o imposición de jornadas para la ejecución de obligaciones contractuales al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (atención al público, servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas y de turnos para atenderlas
Evitar exigirle al contratista la participación obligatoria en capacitaciones o eventos que no se encuentren estipulados en el contrato de prestación de servicios.
MEDIDAS GENERALES PARA PREVENCION DAÑO ANTIJURIDICO – DECLARATORIA CONTRATO REALIDAD
Consejo de Estado - Sentencia de unificación - radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

## Slide 14
CONCEPTO C-1356 DE 2023 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS/ ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD.
La sentencia de unificación SU-380 del 3 de noviembre de 2021 dispuso:
“(i) la estabilidad laboral reforzada tiene fundamento constitucional en los mandatos de no discriminación, solidaridad social, integración de las personas en situación de discapacidad y estabilidad en el empleo;
(ii) este derecho cobija tanto a personas con una discapacidad calificada por los órganos competentes, como a aquellas que enfrentan una situación de debilidad manifiesta por razones de salud que repercuta intensamente en el desempeño de sus funciones;
(iii) la violación de la estabilidad laboral reforzada incluye (a) la presunción de un móvil discriminatorio siempre que el despido se dé sin autorización de la Oficina o inspección del trabajo; (b) una valoración razonada de los distintos elementos a partir de los cuales es posible inferir el conocimiento del empleador y que, en principio, operan para comprobar la presunción de despido injusto y, excepcionalmente, permiten desvirtuarla; (c) en el segundo evento, corresponde al empleador asumir la carga de demostrar la existencia de una causa justa para la terminación del vínculo.
(iv) el despido en estas circunstancias es ineficaz y tiene como consecuencia, (a) la ineficacia de la desvinculación, (b) el pago de una indemnización equivalente a 180 días de salario y (c) el pago de los salarios, prestaciones y emolumentos dejados de percibir.”

## Slide 15
RECOMENDACIONES GENERALES
La estabilidad ocupacional reforzada constituye un derecho fundamental, extendido inclusive en el contexto de las relaciones contractuales por prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.
Si quien ejerce la supervisión tiene conocimiento de alguna situación de debilidad manifiesta con ocasión a su estado de salud y subsiste la necesidad de la entidad, es decir las causas que dieron origen a la suscripción del contrato se deberán adoptar las medidas conducentes a efectos de garantizar la protección del derecho fundamental a la salud y no se podrá dar por terminado el vínculo contractual por razón de la limitación conocida, así se produzca inclusive el vencimiento del plazo estipulado.
La protección de estabilidad reforzada, no es impedimento para que la Entidad pueda iniciar el respectivo proceso que permita determinar un posible incumplimiento

## Slide 16: Aspectos a tener en cuenta durante la etapa post contractual
¿Sobre que versa el acta de liquidación?
El estado en el cual quedaron las obligaciones que surgieron de la ejecución;
Los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, según lo
ejecutado y lo pagado; y excepcionalmente,
Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a las cuales llegaren las partes
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse mutuamente a paz y salvo.

## Slide 17: Aspectos a tener en cuenta durante la etapa post contractual
1.
De Común Acuerdo
Dentro del término fijado en el
contrato. De no existir tal
término, la ley dispuso un plazo supletorio de cuatro (4) meses
siguientes a la terminación efectiva del contrato.
2.
Unilateral
Cuando el Contratista previamente convocado a la suscripción del acta
de liquidación bilateral no se
presente voluntaria, liquidar contrato
unilateralmente
mediante
a la liquidación la entidad podrá
el
Acto
Administrativo susceptible del
recurso
motivado, el cual
de
reposición. La liquidación se hará
dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del plazo convenido o legal para la firma de la liquidación de común acuerdo.
3.
Judicial
De no lograrse de mutuo acuerdo liquidar, y sin que se haya procedido a la liquidación unilateral del contrato, las partes podrán
liquidación en sede judicial antes de
acudir a la jurisdicción para obtener la
la
caducidad para el ejercicio de la acción contractual, establecida en el artículo 164, numeral 2, literal j, ordinal v, de la Ley 1437 de 2011 (C.P.C.A), sin perjuicio de que en
ese mismo término se pueda liquidar
bilateralmente o unilateralmente
¿Qué tipos de liquidación existen?

## Slide 18: El formato informe seguimiento debe ser debidamente diligenciado por los supervisores, en cumplimiento del Plan de Mejoramiento - Contraloría General de la República.
Informe de seguimiento a la supervisión de contratos y/o convenios
(Persona jurídica)

## Slide 19
Asistencia
Manual de supervisión
Circular 30 de fecha 11.08.2023
Memorando con radicado No 20236000045483
Validación de lectura

## Slide 20: Gracias